Introdução Teórica

## O que é a Coleta de Requisitos?

No contexto do gerenciamento de projetos, especialmente segundo as boas práticas do PMBOK®, a coleta de requisitos é o processo responsável por identificar, documentar e gerenciar as necessidades e expectativas das partes interessadas (stakeholders).

Se o Termo de Abertura (TAP) representa o “nascimento” do projeto, a coleta de requisitos representa a fase em que se define com precisão o que será construído.

Projetos falham, em grande parte, não por problemas técnicos, mas por falhas na compreensão do problema. Requisitos mal definidos geram:

- retrabalho

- aumento de custo

- atrasos

- insatisfação do cliente

Por isso, essa etapa é considerada uma das mais críticas do ciclo de vida do projeto.

## A Importância da Coleta de Requisitos

- Alinhamento com o Cliente e Stakeholders
Garante que todos tenham a mesma visão do problema e da solução.

- Base para Definição de Escopo
A Declaração de Escopo e a EAP dependem diretamente da qualidade dos requisitos.

- Redução de Riscos
Requisitos claros reduzem incertezas e evitam mudanças tardias.

- Suporte à Validação do Projeto
Permite verificar se o que foi entregue realmente atende ao esperado.

## Tipos de Requisitos

Durante a coleta, é necessário identificar diferentes categorias:

- Requisitos Funcionais: Descrevem o que o sistema deve fazer:

  - Ex: “O sistema deve permitir cadastro de usuários”

- Requisitos Não Funcionais: Definem características de qualidade:

  - Ex: desempenho, segurança, usabilidade

- Requisitos de Negócio: Relacionados aos objetivos organizacionais:

  - Ex: “Aumentar eficiência operacional em 30%”

- Requisitos de Usuário: Focados na experiência e necessidade do usuário final

## Histórias de Usuário (User Stories)

Neste projeto, será utilizada a abordagem de Histórias de Usuário, amplamente adotada em métodos ágeis. Formato padrão:

Como um [tipo de usuário], eu quero [ação], para que [benefício].

Essa estrutura tem três vantagens fundamentais:

- foca no usuário

- explicita o valor da funcionalidade

- facilita comunicação entre negócio e tecnologia

## Critérios de Aceitação

Cada requisito deve possuir critérios de aceitação, que definem quando ele está pronto. Eles devem ser: objetivos, mensuráveis e testáveis.

## Matriz de Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade conecta:

- requisito ↔ origem ↔ entrega

Isso permite:

- controle de mudanças

- análise de impacto

- verificação de completude

Instruções para a Atividade

## Atividade: Coleta de Requisitos para Projeto de Software

### Objetivo:

Aplicar técnicas de levantamento de requisitos para estruturar, de forma clara e rastreável, as necessidades de um projeto de software.

## Contexto Geral

O grupo deverá desenvolver um projeto de software para uma entidade externa (real ou simulada), alinhado ao contexto do curso.

## Etapas da Atividade

### 1. Definição do Problema

Descrever claramente:

- qual é o problema

- quem é afetado

- qual impacto atual

### 2. Identificação dos Stakeholders

Mapear:

- usuários finais

- clientes

- patrocinadores

- equipe técnica

### 3. Aplicação de Técnicas de Coleta

- entrevistas

- brainstorming

- observação

### 4. Construção das Histórias de Usuário

Elaborar no mínimo de 8 a 12 histórias

### 5. Definição dos Critérios de Aceitação

Cada história deve conter ao menos 1 critério de aceitação, preferencialmente 3.

### 6. Construção da Matriz de Rastreabilidade

Relacionar:

- requisito

- origem

- prioridade

- entrega associada

Template – Documento de Coleta de Requisitos

DOCUMENTO DE COLETA DE REQUISITOS

Título:

Data de Preparação: [DD/MM/AAAA]

RESUMO EXECUTIVO

Contexto do projeto, descreva o problema, objetivo do sistema e resultados esperados.

| 1) Stakeholders (todos os envolvidos no projetos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Papel | Interesse | Influência |

2) Técinas de Coleta de requisites utilizadas

Descreva quais técnicas foram aplicadas e como.

3) Histórias de Usuário

US-001: Título curto Como um (usuários/persona) Eu quero (realizar uma funcionalidade) Para que (tenha algum benefício prático)

US-002: Título curto Como um (usuários/persona) Eu quero (realizar uma funcionalidade) Para que (tenha algum benefício prático)

US-003: Título curto Como um (usuários/persona) Eu quero (realizar uma funcionalidade) Para que (tenha algum benefício prático)

US-004: Título curto Como um (usuários/persona) Eu quero (realizar uma funcionalidade) Para que (tenha algum benefício prático)

US-005: Título curto Como um (usuários/persona) Eu quero (realizar uma funcionalidade) Para que (tenha algum benefício prático)

4) Critério de Aceitação

US-001 - Critério 1 - Critério 2 - Critério 3

US-002 - Critério 1 - Critério 2 - Critério 3

US-003 - Critério 1 - Critério 2 - Critério 3

US-004 - Critério 1 - Critério 2 - Critério 3

US-005 - Critério 1 - Critério 2 - Critério 3

| 5) Classificação |  |
| --- | --- |
| ID | Tipo de Requisito (funcional, não funcional ...) |
| US-001 |  |
| US-002 |  |
| US-003 |  |
| US-004 |  |
| US-005 |  |

| 6) Priorização |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Prioridade (alta, normal, baixa) | Justificativa |
| US-001 |  |  |
| US-002 |  |  |
| US-003 |  |  |
| US-004 |  |  |
| US-005 |  |  |